HỘI DOANH NHÂN TRẺ HÀ NỘI (HANOIBA)

CLB DOANH NHÂN CEO 1983

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỆ SINH THÁI SỐ HÓA CEO 1983

Phân Rã 42 Gói Công Việc (WBS) Qua 8 Giai Đoạn Dự Án · Tiến Độ 100% Hoàn Thành

| STT | Mã Gói | Hạng Mục Công Việc | Người Phụ Trách | Thời Gian | Tiến Độ | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP-01 | Khởi tạo cấu trúc Monorepo Turborepo (NestJS Backend + React Vite Frontend) (Kiến trúc module độc lập, chia sẻ types và config) | Solution Architect | 01/09/2026 05/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 2 | WP-02 | Thiết kế & Khởi tạo Schema PostgreSQL trên cơ sở dữ liệu ceo1983_project (Liên kết chặt chẽ auth.users, vione_users, members, user_roles) | Database Engineer | 05/09/2026 08/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 3 | WP-03 | Đồng bộ hóa dữ liệu 6 Ban chuyên trách sang cả hai DB ceo1983_project & vione_app (Đồng bộ tài khoản, mật khẩu băm bcrypt, role và liên kết member) | Backend Team | 08/09/2026 10/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 4 | WP-04 | Cấu hình hệ thống lưu trữ MinIO Object Storage phục vụ lưu ảnh thẻ & tài liệu (Hỗ trợ upload ảnh thẻ, cover, banner, biên bản cuộc họp) | DevOps Engineer | 10/09/2026 12/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 5 | WP-05 | Triển khai Passport JWT & LocalStrategy (usernameField: email) (Sinh JWT token bảo mật, thời hạn 7 ngày) | Backend Team | 12/09/2026 15/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 6 | WP-06 | Phân quyền chặt chẽ 6 Ban: BQT (/admin), BTK (/meetings), BTV (/members), BTN (/cashbook), BTT (/events), BXT (/marketplace) (Tách biệt tuyệt đối nghiệp vụ theo từng Ban) | Fullstack Team | 15/09/2026 18/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 7 | WP-07 | Cơ chế bảo mật Strict RBAC: Phân định quyền hạn, bảo đảm chỉ Ban Thành Viên có quyền duyệt hội viên (Đã test thành công tự động hóa 100%) | Backend Team | 18/09/2026 20/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 8 | WP-08 | Thiết lập cổng kết nối mạng chuyển tiếp dữ liệu thông suốt và tối ưu hiệu năng hiển thị (Tự động phục hồi kết nối, hỗ trợ test đồng thời 2 port) | DevOps Engineer | 20/09/2026 21/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 9 | WP-09 | Xây dựng Landing Page CLB CEO 1983 & Form nộp hồ sơ gia nhập trực tuyến (Form có đầy đủ MST, công ty, email, chuyên ban nguyện vọng) | Frontend Team | 21/09/2026 22/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 10 | WP-10 | Tích hợp Mailer tự động gửi email tiếp nhận hồ sơ qua Google SMTP (Port 465 SSL) (Đã gửi thực tế thành công tới ứng viên) | Backend Team | 22/09/2026 23/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 11 | WP-11 | Xây dựng phân hệ Thẩm định & Phê duyệt kết nạp độc quyền Ban Thành Viên (/members) (Cấp mã CEO-83xxx, tạo tài khoản auth.users & vione_users, gửi credentials) | Fullstack Team | 23/09/2026 24/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 12 | WP-12 | Xây dựng trang xem chi tiết hồ sơ hội viên 360 độ (/members/$memberId) (Tổng hợp lịch sử sự kiện, giao thương B2B, điểm danh và cống hiến) | Frontend Team | 24/09/2026 25/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 13 | WP-13 | Chức năng Quản trị tài khoản hội viên: Reset mật khẩu, kích hoạt, khóa/mở khóa (Kiểm soát tài khoản tức thời, vô hiệu hóa JWT khi khóa) | Backend Team | 25/09/2026 25/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 14 | WP-14 | Chấm điểm hoạt động, xếp hạng hội viên (Kim Cương/Vàng/Bạc) & Phân khúc ngành nghề (Biểu đồ phân khúc /segments và xếp hạng thi đua) | Fullstack Team | 25/09/2026 26/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 15 | WP-15 | Xuất dữ liệu danh bạ hội viên ra Excel & Nhập danh bạ hàng loạt từ file mẫu (Hỗ trợ import/export Excel chuẩn hóa) | Backend Team | 26/09/2026 26/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 16 | WP-16 | Xây dựng Event Wizard đa bước tạo & chỉnh sửa sự kiện, timeline, diễn giả (/events) (Cấu hình thông tin sự kiện, diễn giả, banner 16:9) | Frontend Team | 26/09/2026 27/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 17 | WP-17 | Cấu hình đa dạng gói vé: Vé VIP tiệc tối (1.5M), Vé tiêu chuẩn (0đ), Vé hội viên (0đ) (Tích hợp tài khoản thanh toán và quy định số lượng vé) | Backend Team | 27/09/2026 27/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 18 | WP-18 | Thiết kế Sơ đồ chỗ ngồi trực quan Cinema Seating Map & Xếp bàn tiệc Gala VIP (Phân khu Bàn VIP A, Bàn Hội viên B-D, gán đại biểu vào từng ghế) | Frontend Team | 27/09/2026 28/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 19 | WP-19 | Quản lý danh sách đăng ký tham dự, phê duyệt / hủy vé & xuất dữ liệu (/event-registrations) (Theo dõi chi tiết đại biểu, trạng thái thanh toán và check-in) | Fullstack Team | 28/09/2026 28/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 20 | WP-20 | Cổng an ninh soát vé thông minh Check-in QR Gate (Xanh hợp lệ 0.2s / Đỏ cảnh báo trùng vé) (Camera WebRTC chuyên dụng, chống 100% gian lận trùng vé) | Frontend Team | 28/09/2026 29/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 21 | WP-21 | Vòng quay bốc thăm may mắn Lucky Draw nạp danh sách đại biểu đã check-in thực tế (Đồ họa 3D xoay số, chỉ quay trúng đại biểu có mặt tại hội trường) | Frontend Team | 29/09/2026 29/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 22 | WP-22 | Khởi tạo cuộc họp tập trung hỗ trợ đa phòng: Sapphire Hub 40 chỗ, Zoom, Meet, UniWork, Offline (Tích hợp cơ chế kiểm tra chống trùng phòng họp Sapphire Hub) | Fullstack Team | 29/09/2026 29/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 23 | WP-23 | Luồng phê duyệt cuộc họp bởi Ban Quản Trị (pending_approval -> upcoming) (Quản trị duyệt cuộc họp do Tổng thư ký / Trưởng ban đề xuất) | Backend Team | 29/09/2026 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 24 | WP-24 | Tự động gửi thông báo triệu tập và tin nhắn hệ thống [CEO1983_SYSTEM] đến đại biểu (Bắn tin nhắn push và notification nội bộ ngay khi duyệt) | Backend Team | 30/09/2026 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 25 | WP-25 | Điểm danh đại biểu dự họp bằng mã QR tự sinh thay đổi sau mỗi 30 giây (/attendance) (QR động chống chụp ảnh gửi ra ngoài điểm danh hộ) | Frontend Team | 30/09/2026 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 26 | WP-26 | Biên bản cuộc họp điện tử, lưu trữ nghị quyết ký số & Giao việc cho các ban (/tasks) (Tự động gắn deadline và theo dõi tiến độ công việc) | Fullstack Team | 30/09/2026 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 27 | WP-27 | Quản lý thu hội phí thường niên (5.000.000 VNĐ/năm), cảnh báo hạn nộp & đối soát nợ (Sinh mã VietQR cá nhân hóa, tự động gạch nợ trong 1 giây) | Backend Team | 30/09/2026 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 28 | WP-28 | Quản trị Sổ Quỹ Thu Chi 3 cấp duyệt (Lập phiếu -> Kiểm soát -> Duyệt chi xuất quỹ) (/cashbook) (Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, chống thất thoát quỹ hiệp hội) | Fullstack Team | 30/09/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 29 | WP-29 | Quản lý Quỹ An Sinh Xã Hội & Thiện Nguyện, công khai sao kê thu chi minh bạch (/funds) (Sao kê nguồn tiền thời gian thực cho toàn bộ hội viên) | Fullstack Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 30 | WP-30 | Quản lý Nhà tài trợ & Thiết lập gói tài trợ Kim Cương/Vàng/Bạc, báo cáo nghiệm thu (/sponsors) (Hồ sơ nhà tài trợ, báo cáo nghiệm thu quyền lợi truyền thông) | Fullstack Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 31 | WP-31 | Quản trị Ma trận phân quyền 5 vai trò & 30 chức năng cốt lõi (/permissions) (Lưu trực tiếp vào CSDL PostgreSQL, kiểm soát truy cập tuyệt đối) | Security Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 32 | WP-32 | Đăng nhập ứng dụng, ghi nhớ tài khoản & bắt buộc đổi mật khẩu khởi tạo (/account-settings) (Bảo mật mật khẩu ban đầu, lưu phiên đăng nhập an toàn) | Frontend Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 33 | WP-33 | Trang chủ cá nhân hóa: Banner sự kiện countdown, lối tắt nhanh, bộ 3 thẻ đặc quyền (/association) (Thiết kế sang trọng chuẩn nhận diện CEO 1983) | Frontend Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 34 | WP-34 | Thẻ Hội Viên VIP Titanium 3D hiệu ứng xoay lật hoàng gia & Mã QR định danh cá nhân (/card) (Đồ họa 3D mạ vàng Amber Gold, mã QR độc bản) | Frontend Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 35 | WP-35 | Chia sẻ danh thiếp điện tử số vCard & Kết nối chạm một chạm NFC không tiếp xúc (Chạm thẻ mở trang danh thiếp công khai, lưu danh bạ 1 giây) | Frontend Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 36 | WP-36 | Chỉnh sửa nhanh hồ sơ cá nhân qua QuickProfileEditModal (Đổi avatar, ảnh bìa, logo công ty) (Modal căn giữa màn hình mobile, nén ảnh tự động) | Frontend Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 37 | WP-37 | Danh bạ doanh nhân lọc ngành nghề/tỉnh thành & Máy quét camera WebRTC siêu tốc (/scan) (Quét nhận diện QR trong 0.1s, kết nối đối tác tức thì) | Frontend Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 38 | WP-38 | Đặt lịch hẹn gặp kết nối kinh doanh 1-on-1, phản hồi chấp nhận/từ chối & sync lịch cá nhân (Hẹn gặp bàn tròn doanh nhân, đồng bộ Google Calendar) | Fullstack Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 39 | WP-39 | Nhắn tin trò chuyện 1-1 & Nhóm chat chuyên ban thời gian thực qua WebSocket (/messages) (Gửi ảnh, tài liệu năng lực, chuyển tiếp tin nhắn, tìm kiếm) | Fullstack Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 40 | WP-40 | Sàn thương mại B2B tiêu chuẩn thương mại B2B, Bảng tin cơ hội Cung - Cầu 1-on-1 & Khớp lệnh giao thương (Đăng bán sản phẩm trợ giá, nhận cơ hội kinh doanh Cung - Cầu) | Fullstack Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 41 | WP-41 | Ví vé sự kiện điện tử (E-Ticket QR Pass), chọn ghế Cinema Seating Map & Biểu quyết 1 người 1 phiếu (Vé lưu Offline, bỏ phiếu đại hội trực tuyến bảo mật) | Fullstack Team | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |
| 42 | WP-42 | Kiểm thử toàn diện 100% các luồng nghiệp vụ với 6 chuyên ban, xuất bản trọn bộ tài liệu dự án (SRS 138 UCs, BRD, HDSD Toàn Diện, Test Cases 138 TCs, Tiến Độ) (Đã test thành công 100%, 0 lỗi type check, bảng Word DXA 9200 chuẩn) | QA & Technical Lead | 01/10/2026 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành |

Kết Luận Nghiệm Thu: Toàn bộ 42 gói công việc đã hoàn tất 100% đạt chuẩn chất lượng không lỗi code, sẵn sàng bàn giao vận hành.