CLB CEO 1983

BẢNG TỔNG HỢP CHỈNH SỬA ỨNG DỤNG & CỔNG QUẢN TRỊ CRM

Căn cứ buổi họp ngày 21/10/2026  ·  Tài liệu HDSD-CEO1983-v6.0  ·  Gửi: VICONNECT, Ban Thư ký CLB

Mục tiêu chung: đơn giản hóa ứng dụng để hội viên dùng thường xuyên; biến dữ liệu hoạt động thành công cụ quản trị cho Ban điều hành.

Quy mô: 15 hạng mục / 5 nhóm  ·  9 ưu tiên cao  ·  5 trung bình  ·  1 cần làm rõ

Người góp ý: Anh Thành (Phó Tổng Thư ký)  ·  Anh Tuấn (Phó Chủ tịch)  ·  Chị Phương (Phó ban Hội viên)  ·  Chị Dung (Phó Chánh Văn phòng)

| STT | Hạng mục | Vấn đề cần sửa | Mục đích | Đề xuất giải pháp | Người góp ý | Ưu tiên · Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. GIAO DIỆN & THẺ HỘI VIÊN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trang chủ ứng dụng | Trang chủ có 8 ô tính năng nhanh, dàn trải; có cả Đặc quyền VIP, Biểu quyết số, Hội phí. | Đơn giản hóa để hội viên dùng thường xuyên, tập trung vào giá trị cốt lõi. | - Rút gọn quanh 4 chức năng: Sự kiện, Tìm hội viên, Cơ hội, Góc hội viên; thông tin CLB đặt sau. - Bỏ Đặc quyền VIP, Biểu quyết số, Hội phí khỏi khu tính năng nhanh. - Giữ Danh bạ hội viên làm chức năng nền tảng. | Anh Tuấn Anh Thành | Cao · Đợt 1 |
| 2 | Thẻ hội viên | Chưa có tùy chọn ẩn/hiện email và số điện thoại trên thẻ. | Bảo vệ quyền riêng tư của hội viên. | - Thêm công tắc ẩn/hiện email, số điện thoại. - Tinh giản, tối giản giao diện thẻ. |  | Cao · Đợt 1 Cần chốt: trường nào được ẩn (email, SĐT, địa chỉ); mặc định ẩn hay hiện. |
| 3 | Đặc quyền hội viên | Đang nằm trong khu tính năng nhanh, chưa là tính năng riêng. | Tạo kênh quyền lợi riêng; mở hướng hội viên là gian hàng/gian thương. | - Tách thành tính năng riêng. - Nghiên cứu mô hình hội viên là gian hàng, gian thương theo kiểu triển lãm. | Anh Tuấn | Trung bình · Đợt 1 Cần chốt: triển lãm do CLB tổ chức hay phối hợp các CLB trong HanoiBA; cách tránh trùng gian thương. |
| B. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sàn thương mại (B2B) | - Mỗi sản phẩm tối đa 5 ảnh, nhưng chưa giới hạn số sản phẩm của mỗi doanh nghiệp. - Hạ tầng chưa đủ hiển thị toàn bộ sản phẩm của mọi hội viên. | Giữ sàn gọn, đủ tải; CLB không đi sâu quản trị thông tin sản phẩm. | Giới hạn tối đa 5 sản phẩm cần bán cho mỗi doanh nghiệp. | Anh Thành | Cao · Đợt 1 |
| 5 | Cơ hội hợp tác | Cần tra cứu được theo ngành nghề; thông tin cơ hội cần thu gọn. | Doanh nghiệp tìm đúng đối tượng cần; các ban quản trị làm việc thuận lợi. | - Bổ sung tra cứu, lọc theo ngành nghề. - Giữ ở mức cơ bản: tìm bên mua, bên bán. | Anh Thành Anh Tuấn | Cao · Đợt 1 |
| 6 | Giới thiệu hội viên | Chưa có cơ chế giới thiệu và voucher; mục “Quản lý quảng cáo” trên menu quản trị chưa có mô tả trong tài liệu. | Khuyến khích hội viên giới thiệu, mở rộng mạng lưới. | Xây dựng cơ chế giới thiệu theo mô hình người giới thiệu nhận voucher.Nhưng không làm theo mô hình affiliate | Anh Thành | Trung bình · Đợt 1 Cần chốt: ai phát hành voucher, giá trị, điều kiện nhận, ai chịu chi phí. |
| 7 | Cơ hội & Kết nối | Chưa phân biệt “Cơ hội” (chưa phát sinh doanh thu) với “Kết nối” (đã phát sinh doanh thu); chưa ghi nhận giao dịch. | Đo được hiệu quả giao thương thực tế của CLB. | - Tách hai trạng thái: Cơ hội và Kết nối. - Ghi nhận giao dịch, báo cáo số liệu giao thương. | Chị Phương | Cao · Đợt 3 Cần chốt: ai xác nhận đã phát sinh doanh thu, dùng chứng từ nào. |
| C. SỰ KIỆN & SINH HOẠT |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đăng ký, mua vé & thanh toán | E-Ticket hiện chỉ gửi qua email; chưa có Zalo OA và VNPAY. | Thuận tiện thanh toán; hội viên nhận thông tin kịp thời trên kênh quen thuộc. | - Sau khi mua vé: xác nhận thông tin và thông báo về Zalo. - Gửi thông báo đồng thời trên app và Zalo. - Tích hợp VNPAY vào Zalo OA để thanh toán. |  | Cao · Đợt 2 Cần chốt: VNPAY đứng tên tổ chức nào; ai đối soát, xuất chứng từ. |
| 9 | Check-in | Check-in chưa gắn với lợi ích cụ thể cho hội viên. | Khuyến khích hội viên tham gia, có dữ liệu tham dự. | Phát triển hai dòng tính năng check-in gắn với lợi ích hội viên. |  | Cần làm rõ Cần chốt: hai dòng tính năng cụ thể là gì, lợi ích gì cho hội viên. |
| 10 | Lịch họp & điều kiện gia nhập | - Lịch họp chưa kèm thống kê, thông báo. - Chưa có tiêu chí gia nhập gắn với buổi họp mở đầu. | Đánh giá mức độ gặp gỡ giữa hội viên; đặt điều kiện gia nhập rõ ràng. | - Lịch họp kèm thống kê tham dự và thông báo. - Hội viên mới phải tham gia buổi họp mở đầu (ví dụ buổi training) mới đủ điều kiện vào CLB. | Chị Phương | Trung bình |
| D. QUẢN TRỊ HỘI VIÊN & BÁO CÁO (CỔNG QUẢN TRỊ CRM) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dữ liệu hội viên | Thông tin trong file thành viên cần chính xác; ngày sinh chưa cập nhật đầy đủ. | Làm nền cho chăm sóc hội viên và các báo cáo. | - Rà soát, chuẩn hóa hồ sơ hội viên. - Cập nhật đầy đủ ngày sinh. | Chị Phương | Cao · Trước khi triển khai rộng Ban Thư ký thực hiện. |
| 12 | Mức độ tích cực của hội viên | Dashboard chủ yếu là số đếm; chưa có chỉ số tích cực theo hội viên, theo ban; chưa cảnh báo hội viên ít hoạt động. | Biến dữ liệu hoạt động thành công cụ quản trị; kịp thời chăm sóc hội viên ít tham gia. | - Chỉ số tham gia sự kiện, họp, giao thương theo từng hội viên và từng ban. - Cảnh báo hội viên hoạt động ít để chăm sóc. | Chị Phương Anh Tuấn | Cao · Đợt 3 Cần chốt: ngưỡng “hoạt động ít” (số sự kiện, họp trong kỳ). |
| 13 | Quản lý phí | Chưa có báo cáo phí và nhắc phí theo từng lần. | Theo dõi, thu phí đúng hạn. | - Báo cáo tình hình đóng phí. - Nhắc phí theo từng lần qua Zalo OA, SMS, email. | Chị Phương | Cao · Đợt 2 |
| 14 | Báo cáo tháng/quý | Chưa có mẫu báo cáo định kỳ. | Ban điều hành nắm tình hình CLB theo từng kỳ. | Thiết kế mẫu báo cáo tháng/quý: tài chính, mức độ tích cực, giao thương và các chỉ tiêu khác. | Chị Phương | Trung bình · Đợt 3 Ban Tài chính, Ban Hội viên thiết kế mẫu. |
| E. TRANG CÁ NHÂN |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trang cá nhân hội viên | Mới có mục Lịch sử trên trang chủ; chưa có trang tổng hợp sự kiện và cơ hội đã tham gia. | Hội viên xem lại quá trình tham gia; có dữ liệu phục vụ đánh giá. | Tổng hợp trên trang cá nhân: sự kiện, hoạt động đã tham gia; cơ hội giao thương đã tham gia; lịch sử hoạt động. | Chị Dung | Trung bình |

Phân đợt triển khai đề xuất: Đợt 1 – giao diện, thẻ hội viên, sàn thương mại  ·  Đợt 2 – Zalo OA, VNPAY  ·  Đợt 3 – báo cáo, chỉ số tích cực.

Tài liệu đính kèm: Văn bản của CLB gửi VICONNECT (đề nghị chỉnh sửa theo bảng này).

Lưu ý: Mức ưu tiên, phân đợt và các điểm “Cần chốt” là đề xuất của người soạn, để Ban điều hành xem xét, chưa phải kết luận chính thức.