CLB DOANH NHÂN CEO 1983 (HANOIBA)  ·  ĐƠN VỊ CÔNG NGHỆ VICONNECT

BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU Ý KIẾN & GIẢI PHÁP VICONNECT (BẢN TINH GỌN)

Căn cứ buổi họp ngày 21/10/2026  ·  Bản tóm tắt điều hành ít chữ, trực quan  ·  Ngày lập: 23/10/2026

I. TỔNG QUAN CAM KẾT TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 (HOÀN THÀNH TRƯỚC 05/11/2026)

Mục tiêu cốt lõi: Đơn giản hóa cho hội viên dùng thường xuyên · Biến dữ liệu thành công cụ quản trị sắc bén cho Ban Điều Hành.

3 Trạng thái triển khai: 🟢 ĐÃ SẴN SÀNG (02 mục)  ·  🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (11 mục - trước 05/11)  ·  🔵 KẾ HOẠCH TIẾP THEO (02 mục - trước 10/11)

II. BẢNG ĐỐI SOÁT 15 Ý KIẾN HỌP & GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

| STT | Hạng mục | Vấn đề cần sửa (CLB) | Mục đích | Đề xuất giải pháp (CLB) | Người góp ý | Ưu tiên | Giải Pháp & Ý Tưởng ViConnect (Bản Tinh Gọn - Trọng Tâm) | Trạng Thái & Kế Hoạch (Đợt 1: Trước 05/11/2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. GIAO DIỆN & THẺ HỘI VIÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trang chủ ứng dụng | Trang chủ có 8 ô tính năng nhanh, dàn trải. | Đơn giản hóa để hội viên dùng thường xuyên. | Rút gọn quanh 4 chức năng: Sự kiện, Tìm hội viên, Cơ hội, Góc hội viên. | Anh Tuấn Anh Thành | Cao · Đợt 1 | • Rút gọn 4 tính năng cốt lõi (Sự kiện, Danh bạ, Cơ hội, Mạng lưới) + Cho phép tự chọn phím tắt cá nhân hóa. | 🟢 ĐÃ SẴN SÀNG (Nền tảng sẵn có (Đợt 1)) |
| 2 | Thẻ hội viên thông minh | Chưa có tùy chọn ẩn/hiện email, SĐT trên thẻ. | Bảo vệ quyền riêng tư của hội viên. | Thêm công tắc ẩn/hiện email, SĐT. Tinh giản giao diện thẻ. | Ban Thư ký | Cao · Đợt 1 | • Bổ sung công tắc Ẩn/Hiện SĐT & Email độc lập; tự động gắn huy hiệu xác thực bảo mật khi chia sẻ đối ngoại. | 🟢 ĐÃ SẴN SÀNG (Nền tảng sẵn có (Đợt 1)) |
| 3 | Đặc quyền & Gian hàng số | Đặc quyền đang nằm chung tính năng nhanh. | Tạo kênh quyền lợi riêng; mở hướng gian hàng số. | Tách thành tính năng riêng. Nghiên cứu mô hình gian hàng triển lãm. | Anh Tuấn | Trung bình | • Tách phân hệ Đặc Quyền chuyên biệt + Xây dựng "Gian Hàng Doanh Nghiệp Số" độc quyền (5 sản phẩm tiêu biểu / MST). | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| B. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI B2B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hạn mức Sàn B2B | Chưa giới hạn số sản phẩm mỗi doanh nghiệp. | Giữ sàn gọn, đủ tải; chống spam. | Giới hạn tối đa 5 sản phẩm cần bán cho mỗi doanh nghiệp. | Anh Thành | Cao · Đợt 1 | • Áp dụng hạn mức chuẩn tối đa 5 sản phẩm/doanh nghiệp; tối ưu 80% hạ tầng lưu trữ với công nghệ nén ảnh WebP. | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| 5 | Bộ lọc Cơ hội hợp tác | Cần tra cứu theo ngành nghề; thông tin cần thu gọn. | Doanh nghiệp tìm đúng đối tượng cần. | Bổ sung tra cứu, lọc ngành nghề; giữ mức cơ bản mua/bán. | Anh Thành Anh Tuấn | Cao · Đợt 1 | • Phân luồng 2 chiều (🛒 Cần Mua / 📦 Cần Bán) + Tích hợp bộ lọc 10 ngành nghề trọng điểm HanoiBA. | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| 6 | Giới thiệu hội viên (Voucher) | Chưa có cơ chế giới thiệu & voucher; mục quảng cáo chưa rõ. | Khuyến khích hội viên giới thiệu mở rộng mạng lưới. | Giới thiệu nhận voucher tri ân; không làm affiliate. | Anh Thành | Trung bình | • Cấp mã mời / QR định danh riêng; tặng Voucher đặc quyền VIP khi giới thiệu thành công (tuyệt đối không làm affiliate). | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| 7 | Ghi nhận doanh số B2B | Chưa phân biệt Cơ hội với Kết nối có doanh thu. | Đo được hiệu quả giao thương thực tế của CLB. | Tách 2 trạng thái Cơ hội & Kết nối. Ghi nhận giao dịch. | Chị Phương | Cao · Đợt 1 | • Tách quy trình 2 bước (Cơ hội -> Kết nối 1-1); xác thực hợp đồng chéo 2 bên để đo lường chính xác dòng tiền CLB. | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| C. SỰ KIỆN & SINH HOẠT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vé điện tử & Thanh toán | Vé chỉ gửi qua email; chưa có Zalo OA & VNPAY. | Thuận tiện thanh toán; nhận tin kênh quen thuộc. | Gửi vé qua Zalo OA; tích hợp thanh toán VNPAY/VietQR. | BĐH | Cao · Đợt 1 | • Vé QR gắn mã chống spam + Tự động gửi thông báo vé qua Zalo OA (ZNS) + Sẵn sàng tích hợp cổng VietQR & VNPAY. | 🔵 KẾ HOẠCH TIẾP THEO (Phối hợp kết nối trước 10/11/2026) |
| 9 | Check-in gắn 2 dòng lợi ích | Check-in chưa gắn với lợi ích cụ thể. | Khuyến khích hội viên tham gia sự kiện. | Phát triển 2 dòng tính năng check-in gắn với lợi ích hội viên. | BĐH | Cần làm rõ | • Dòng 1: Mở khóa danh bạ hội trường để kết nối tức thì; Dòng 2: Tích điểm chuyên cần & Quay số may mắn Lucky Draw. | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| 10 | Lịch họp & Phễu Onboarding | Lịch họp chưa kèm thống kê; chưa có tiêu chí gia nhập. | Đánh giá mức độ gặp gỡ; đặt điều kiện gia nhập. | Lịch họp kèm thống kê; buộc tham gia họp định hướng mới vào CLB. | Chị Phương | Trung bình | • Số hóa quản trị lịch họp các ban kèm link/QR điểm danh; buộc tham gia buổi đào tạo định hướng mới phê duyệt hội viên. | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| D. QUẢN TRỊ CRM & BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Chuẩn hóa CSDL hội viên | Thông tin hồ sơ cần chuẩn hóa; ngày sinh chưa đủ. | Làm nền cho chăm sóc hội viên và báo cáo. | Rà soát chuẩn hóa hồ sơ hội viên. Cập nhật ngày sinh. | Chị Phương | Cao · Trước triển khai | • Công cụ Import Excel đối soát lỗi tự động; gửi nhắc cập nhật ngày sinh nhận quà; ViConnect hỗ trợ làm sạch trong 24h. | 🔵 KẾ HOẠCH TIẾP THEO (Hỗ trợ nạp CSDL trước 10/11/2026) |
| 12 | Chỉ số sức khỏe & Cảnh báo | Chưa có chỉ số tích cực; chưa cảnh báo ít hoạt động. | Biến dữ liệu thành công cụ quản trị sắc bén. | Chỉ số sự kiện, họp, giao thương; cảnh báo hội viên trầm lắng. | Chị Phương Anh Tuấn | Cao · Đợt 1 | • Đồ thị Bar & Line tăng/giảm, bục vinh danh Top 3 gọn 1 hàng; tự động gắn cờ hội viên ít tương tác để BĐH chăm sóc. | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| 13 | Quản lý hội phí VietQR | Chưa có báo cáo phí và nhắc phí định kỳ. | Theo dõi, thu phí đúng hạn. | Báo cáo tình hình đóng phí. Nhắc phí định kỳ qua Zalo/SMS. | Chị Phương | Cao · Đợt 1 | • Theo dõi niên độ 365 ngày (Hiệu lực / Sắp hạn / Nợ phí); tạo thông báo gắn VietQR động khớp tiền tự động; sẵn sàng nhắc Zalo. | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| 14 | Bộ Báo cáo Tháng/Quý/Năm | Chưa có mẫu báo cáo định kỳ theo kỳ. | Ban Điều Hành nắm tình hình CLB theo từng kỳ. | Thiết kế mẫu báo cáo tháng/quý: tài chính, giao thương, tích cực. | Chị Phương | Trung bình | • Mẫu báo cáo điều hành 4 trụ cột (Tài chính, Tích cực, Giao thương, Hội viên mới) xuất bản in A4 và file Excel tức thì. | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |
| E. TRANG CÁ NHÂN HỘI VIÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trang cá nhân & Lịch sử | Chưa có trang tổng hợp lịch sử sự kiện & cơ hội. | Hội viên xem lại hành trình gắn bó CLB. | Tổng hợp trên trang cá nhân: sự kiện, cơ hội, lịch sử giao thương. | Chị Dung | Trung bình | • Tái cấu trúc hồ sơ số sang trọng; xây dựng Dòng Thời Gian Hoạt Động (Timeline sự kiện, cơ hội, hợp đồng và kết nối 1-1). | 🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026) |

Kính mời các Anh/Chị trong Ban Điều Hành xem xét Bảng đề xuất giải pháp chi tiết đính kèm và cho ý kiến chỉ đạo để ViConnect phối hợp triển khai đạt hiệu quả cao nhất phục vụ Hiệp hội. Trân trọng cảm ơn và kính chúc các Anh/Chị trong Ban Điều Hành luôn dồi dào sức khỏe, chúc CLB Doanh Nhân CEO 1983 ngày càng phát triển vững mạnh!

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VICONNECT