## Slide 1
HỢP TÁC CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO TIẾP THU Ý KIẾN HỌP &
PHƯƠNG ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG CEO 1983
Đơn giản hóa ứng dụng cho hội viên dễ dùng thường xuyên · Biến dữ liệu thành công cụ quản trị sắc bén cho Ban Điều Hành.
Toàn bộ 15 hạng mục Đợt 1 cam kết hoàn thành trước 05/11/2026.
📅 Căn cứ cuộc họp Ban Điều Hành: Ngày 21/10/2026
🏢 Đơn vị chủ trì: CLB Doanh Nhân CEO 1983 (HanoiBA)
⚙️ Đơn vị công nghệ: Tập đoàn ViConnect (Ngày lập: 23/10/2026)
✦ Cam kết đồng hành vì sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nhân
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 · Đơn vị thực hiện: ViConnect

## Slide 2
TỔNG QUAN ĐỐI SOÁT & CAM KẾT TIẾN ĐỘ ĐỢT 1
Mục tiêu chiến lược: "Đơn giản hóa để hội viên dùng thường xuyên - Biến dữ liệu thành công cụ quản trị sắc bén cho BĐH"
🟢 ĐÃ SẴN SÀNG
02 HẠNG MỤC
Trang chủ tinh gọn & Bảo mật thẻ
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI
11 HẠNG MỤC
Cam kết bàn giao trước 05/11/2026
🔵 KẾ HOẠCH TIẾP THEO
02 HẠNG MỤC
Zalo OA / VNPAY & CSDL (trước 10/11)
👤 Anh Thành (Phó Tổng Thư ký)
SÀN B2B & VOUCHER
⚠️ Góp ý: Giới hạn 5 SP/DN tránh spam sàn; bộ lọc ngành mua/bán; voucher tri ân.
💡 ViConnect: Đã áp dụng hạn mức 5 SP/DN, nén WebP, bộ lọc 10 ngành, cấp mã Voucher riêng.
👤 Anh Tuấn (Phó Chủ tịch)
TRANG CHỦ & ĐẶC QUYỀN
⚠️ Góp ý: Rút gọn trang chủ quanh 4 chức năng chính; tách đặc quyền thành gian hàng số.
💡 ViConnect: Tinh giản trang chủ 4 luồng; xây dựng Gian Hàng Doanh Nghiệp Số riêng biệt.
👤 Chị Phương (Phó ban Hội viên)
DOANH SỐ & HỘI PHÍ
⚠️ Góp ý: Phân định cơ hội & kết nối có doanh thu thực tế; cảnh báo trầm lắng; báo cáo phí.
💡 ViConnect: Xác thực hợp đồng 2 chiều; gắn cờ trầm lắng; quản lý phí niên độ 365 ngày VietQR.
👤 Chị Dung (Phó Chánh Văn phòng)
HỒ SƠ & DÒNG THỜI GIAN
⚠️ Góp ý: Trang cá nhân tổng hợp lịch sử tham gia sự kiện, cơ hội và kết nối 1-on-1.
💡 ViConnect: Xây dựng Dòng Thời Gian Hoạt Động (Timeline) và danh thiếp số 1 chạm.

## Slide 3
NHÓM A: GIAO DIỆN & THẺ HỘI VIÊN
Đơn giản hóa trải nghiệm, tập trung giá trị cốt lõi & bảo mật danh tính doanh nhân
1. Trang chủ ứng dụng
🟢 ĐÃ SẴN SÀNG (Nền tảng sẵn có (Đợt 1))
⚠️ Vấn đề CLB: Trang chủ có 8 ô tính năng nhanh, dàn trải, gây ngợp khi sử dụng.
💡 Giải pháp ViConnect: Rút gọn 4 tính năng cốt lõi (Sự kiện, Danh bạ, Cơ hội, Mạng lưới) + Cho phép tự chọn phím tắt cá nhân hóa.
2. Thẻ hội viên thông minh
🟢 ĐÃ SẴN SÀNG (Nền tảng sẵn có (Đợt 1))
⚠️ Vấn đề CLB: Chưa có tùy chọn ẩn/hiện email, số điện thoại để bảo vệ quyền riêng tư.
💡 Giải pháp ViConnect: Bổ sung công tắc Ẩn/Hiện SĐT & Email độc lập; tự động gắn huy hiệu xác thực bảo mật khi chia sẻ đối ngoại.
3. Đặc quyền & Gian hàng số
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Đang nằm chung tính năng nhanh, chưa có không gian quyền lợi và gian hàng riêng.
💡 Giải pháp ViConnect: Tách phân hệ Đặc Quyền chuyên biệt + Xây dựng "Gian Hàng Doanh Nghiệp Số" độc quyền (5 sản phẩm tiêu biểu / MST).
✦ Trọng tâm Nhóm A: Tinh giản giao diện di động 1 chạm; bảo vệ dữ liệu cá nhân theo tiêu chuẩn an toàn thông tin doanh nghiệp.

## Slide 4
NHÓM B: XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI B2B
Chuẩn hóa hạn mức, phân luồng giao thương 2 chiều & ghi nhận doanh số thực tế
4. Hạn mức Sàn B2B
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Chưa giới hạn sản phẩm mỗi doanh nghiệp, nguy cơ spam và quá tải hạ tầng.
💡 Giải pháp ViConnect: Áp dụng hạn mức chuẩn tối đa 5 sản phẩm/doanh nghiệp; tối ưu 80% hạ tầng lưu trữ với công nghệ nén ảnh WebP.
5. Bộ lọc Cơ hội hợp tác
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Khó tìm đúng đối tác theo ngành nghề; thông tin cơ hội dàn trải.
💡 Giải pháp ViConnect: Phân luồng 2 chiều (🛒 Cần Mua / 📦 Cần Bán) + Tích hợp bộ lọc 10 ngành nghề trọng điểm HanoiBA.
6. Giới thiệu hội viên (Voucher)
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Chưa có cơ chế giới thiệu văn minh; mục quảng cáo menu CRM chưa phù hợp.
💡 Giải pháp ViConnect: Cấp mã mời / QR định danh riêng; tặng Voucher đặc quyền VIP khi giới thiệu thành công (tuyệt đối không làm affiliate).
7. Ghi nhận doanh số B2B
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Chưa tách Cơ hội với Kết nối có doanh thu; chưa đo được hiệu quả giao thương.
💡 Giải pháp ViConnect: Tách quy trình 2 bước (Cơ hội -> Kết nối 1-1); xác thực hợp đồng chéo 2 bên để đo lường chính xác dòng tiền CLB.
💡 Trọng tâm Nhóm B: Chuẩn hóa 5 sản phẩm/DN, kết nối trực tiếp cung - cầu 10 ngành nghề trọng điểm HanoiBA và phát hành voucher tri ân hội viên.

## Slide 5
NHÓM C: SỰ KIỆN & SINH HOẠT
Vé điện tử tự động đa kênh, Check-in gắn lợi ích & phễu Onboarding chuyên nghiệp
8. Vé điện tử & Thanh toán
🔵 KẾ HOẠCH TIẾP THEO (Phối hợp kết nối trước 10/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Vé chỉ gửi qua email dễ rơi spam; chưa kết nối Zalo OA và VNPAY.
💡 Giải pháp ViConnect: Vé QR gắn mã chống spam + Tự động gửi thông báo vé qua Zalo OA (ZNS) + Sẵn sàng tích hợp cổng VietQR & VNPAY.
9. Check-in gắn 2 dòng lợi ích
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Quét check-in chưa tạo động lực và giá trị thiết thực cho hội viên tham dự.
💡 Giải pháp ViConnect: Dòng 1: Mở khóa danh bạ hội trường để kết nối tức thì; Dòng 2: Tích điểm chuyên cần & Quay số may mắn Lucky Draw.
10. Lịch họp & Phễu Onboarding
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Lịch họp thiếu thống kê; chưa có điều kiện họp định hướng trước khi vào CLB.
💡 Giải pháp ViConnect: Số hóa quản trị lịch họp các ban kèm link/QR điểm danh; buộc tham gia buổi đào tạo định hướng mới phê duyệt hội viên.
✦ Trọng tâm Nhóm C: Số hóa 100% check-in QR sự kiện; phân định rõ cơ hội giao thương và kết nối có doanh số thực tế.

## Slide 6
NHÓM D: QUẢN TRỊ CRM & BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH
Chỉ số sức khỏe hội viên, cảnh báo trầm lắng, quản lý niên liễm VietQR & xuất báo cáo
11. Chuẩn hóa CSDL hội viên
🔵 KẾ HOẠCH TIẾP THEO (Hỗ trợ nạp CSDL trước 10/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Dữ liệu thành viên và ngày sinh chưa cập nhật đầy đủ, khó chăm sóc.
💡 Giải pháp ViConnect: Công cụ Import Excel đối soát lỗi tự động; gửi nhắc cập nhật ngày sinh nhận quà; ViConnect hỗ trợ làm sạch trong 24h.
12. Chỉ số sức khỏe & Cảnh báo
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Dashboard thiếu chỉ số tích cực theo người/ban; chưa cảnh báo hội viên trầm lắng.
💡 Giải pháp ViConnect: Đồ thị Bar & Line tăng/giảm, bục vinh danh Top 3 gọn 1 hàng; tự động gắn cờ hội viên ít tương tác để BĐH chăm sóc.
13. Quản lý hội phí VietQR
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Chưa có báo cáo thu phí và cơ chế nhắc phí định kỳ đa kênh.
💡 Giải pháp ViConnect: Theo dõi niên độ 365 ngày (Hiệu lực / Sắp hạn / Nợ phí); tạo thông báo gắn VietQR động khớp tiền tự động; sẵn sàng nhắc Zalo.
14. Bộ Báo cáo Tháng/Quý/Năm
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Chưa có mẫu báo cáo chuẩn kỳ phục vụ họp Ban Điều Hành.
💡 Giải pháp ViConnect: Mẫu báo cáo điều hành 4 trụ cột (Tài chính, Tích cực, Giao thương, Hội viên mới) xuất bản in A4 và file Excel tức thì.

## Slide 7
NHÓM E: TRANG CÁ NHÂN HỘI VIÊN
Dòng thời gian hoạt động & danh thiếp số doanh nhân tích hợp 1 chạm
15. Trang cá nhân & Lịch sử
🟡 ĐANG TRIỂN KHAI (Hoàn thiện trước 05/11/2026)
⚠️ Vấn đề CLB: Chưa có trang tổng hợp quá trình tham gia sự kiện và kết nối giao thương.
💡 Giải pháp ViConnect: Tái cấu trúc hồ sơ số sang trọng; xây dựng Dòng Thời Gian Hoạt Động (Timeline sự kiện, cơ hội, hợp đồng và kết nối 1-1).
🗓️ NHẬT KÝ SỰ KIỆN CLB
• Lịch sử check-in QR các kỳ họp HanoiBA.
• Danh sách sự kiện đã tham gia.
• Chứng nhận hoàn thành đào tạo.
• Ghi nhận đóng góp ban chuyên môn.
💼 GIAO THƯƠNG & DEAL FLOW
• Theo dõi cơ hội B2B gửi & nhận.
• Nhật ký phiên kết nối Cafe 1-1.
• Hợp đồng ký kết & doanh thu thực tế.
• Đánh giá uy tín đối tác giao thương.
🎖️ ĐẶC QUYỀN & GIAN HÀNG SỐ
• Thẻ hội viên số kèm huy hiệu bảo mật.
• Kho Voucher ưu đãi VIP cho CLB.
• Gian hàng số 5 sản phẩm tiêu biểu.
• Danh thiếp thông minh chia sẻ 1 chạm.

## Slide 8
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH & KẾ HOẠCH BÀN GIAO
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN & CAM KẾT VICONNECT
🟢 GIAI ĐOẠN 1: NỀN TẢNG
• Tinh gọn Trang chủ quanh 4 luồng cốt lõi.
• Bảo mật thẻ hội viên (công tắc ẩn/hiện SĐT).
• Tối ưu tốc độ & giao diện di động mượt mà.
🟡 GIAI ĐOẠN 2: TÍNH NĂNG
• Hoàn thiện Sàn B2B (5 SP/DN, lọc ngành).
• Kết nối 1-1 có xác thực hợp đồng & deal.
• Check-in QR sự kiện & tài liệu họp.
• Dashboard CRM & Báo cáo điều hành 4 trụ cột.
🔵 GIAI ĐOẠN 3: ĐỒNG BỘ
• Phối hợp Ban Thư Ký nạp chuẩn CSDL.
• Tích hợp Zalo OA gửi thông báo tự động.
• Cổng VNPAY Merchant & VietQR động.
• Bàn giao tài liệu & hướng dẫn vận hành.
"Kính mời các Anh/Chị trong Ban Điều Hành xem xét Báo cáo phương án chi tiết đính kèm và cho ý kiến chỉ đạo để ViConnect phối hợp triển khai đạt hiệu quả cao nhất phục vụ Hiệp hội. ViConnect cam kết đồng hành dài hạn vì sự phát triển thịnh vượng của CLB Doanh Nhân CEO 1983!"